## Slide 1
3팀 Kmarket 발표보고서
2022.12.28.

## Slide 2
Contents
01. | 프로젝트 개요 |  |  | 02. | 팀 구성 |  |  |  |  |  |  | 
03. | 프로젝트 개발 계획수립 |  |  | 04. | 프로젝트 작업 내역 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
프로젝트
개요
01

## Slide 4
Content
프로젝트 개요
▶ 프로젝트 요약
· 프로젝트 구분 : 전자상거래 플랫폼
· 프로젝트 이름 : Kmarket 종합 온라인 쇼핑몰
· 배포주소 : http://
· 개발기간 : 2022-12-05 ~ 2022-12-28
▶ 배경 및 목적
· 기존 전자상거래 플랫폼(이하 온라인 쇼핑몰)가 가지고 있는 불편한 접근성과 복잡성을 개선
· 판매자와 사용자에 친화적인 쇼핑몰 개발에 방점을 둠
· 보다 편리한 온라인 쇼핑 환경에 기여

## Slide 5
Content
프로젝트 개요
▶ 기대효과
· 판매자의 소득 증대 및 수익창출
· 소비자의 빠르고 편리한 상품구매 접근성 확보와 합리적인 상품 구매
▶ 주요기능
· 회원가입 / 로그인
· 상품등록 / 상품목록 / 상품보기 / 장바구니 / 주문하기
· 고객센터 공지사항 / 자주묻는질문 / 문의하기

## Slide 6
Content
프로젝트 개요
▶ 서비스채널
· PC 웹
· 모바일 웹/앱(Android, iOS) 개발 예정
▶ 개발방식
· 사용자의 요구사항이 빈번하게 변경됨에 따라 요구사항, 설계, 개발, 시험의 단계를 반복적으로 수행하여 개발을 진행하는 Agile 개발방법론 채택

## Slide 7
팀 구성
02

## Slide 8
1. 팀 조직도
Content
팀 구성
PM
개발자
개발자
책임 개발자
· 중앙 집중식 팀 구성
· 소규모 프로젝트 개발에 적합한 의사결정이 빠른 조직 구조

## Slide 9
· 상품(product)
화면/기능 구현
· 관리자/상품등록
화면/기능 구현
· 프로젝트 기획 및
계획 수립
· 프로젝트 및 일정
관리
김철학 - PM
박가영 - 개발자
Content
팀 구성
하선주 - 책임개발자
· 회원(member)
화면/기능 구현
· 관리자/상품현황
기능 구현
김동민 - 개발자

## Slide 10
프로젝트 개발 계획수립
03

## Slide 11
1. 개발환경
Content
프로젝트 개발 계획수립
유형 | 구분 | 개발환경 |  | 서비스 환경
SW | OS | Window10 |  | Window *
 | Browser | Chrome 108.0.5359.125 |  | N/A
 | WAS | Apache Tomcat 9.0.67 |  | Apache Tomcat 9.0.67
 | Language | Server | Java11 | 개발환경과 동일
 |  | Client | HTML5 CSS3 JavaScript(ES6) jQuery 3.1 | 
 | Library | activation-1.1.1.jar cos-05Nov2002.jar gson-2.9.1.jar javax.mail-1.6.2.jar jdom2-2.0.6.1.jar jstl-1.2.jar logback-classic-1.4.4.jar logback-core-1.4.4.jar mysql-connector-java-8.0.29.jar slf4j-api-2.0.3.jar |  | 개발환경과 동일
 | DBMS | MySQL 8.0 |  | MariaDB 5.5.68
 | Tool | Eclipse IDE 2022-06() MySQL Workbench 8.0.30 HeidSQL 12.1.0.6537 Git 2.37.2.2 Github |  | N/A

## Slide 12
Content
프로젝트 개발 계획수립
· 요구사항들 간 상충되는 것을 해결하고, 개발 범위를 파악하며, 소프트웨어 환경과 어떻게 상호작용하는지 이해
· 시스템 요구사항을 정제하여 소프트웨어 요구사항을 도출
No | ID | 요구사항 | 유형 | 우선순위 | 규모 | 수용여부
1 | R-001 | 프로젝트 안내 | 비기능 | 상 | Small | Y
2 | R-002 | API 설계 | 비기능 | 상 | Large | Y
3 | R-100 | 메인 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
4 | R-200 | 회원/로그인 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
5 | R-201 | 회원/구분 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
6 | R-202 | 회원/약관 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
7 | R-203 | 회원/일반가입 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
8 | R-204 | 회원/판매자가입 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
9 | R-301 | 상품 페이지 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
10 | R-302 | 상품/목록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
11 | R-303 | 상품/보기 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
12 | R-304 | 상품/장바구니 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
13 | R-305 | 상품/주문 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
14 | R-306 | 상품/구매완료 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
15 | R-401 | 고객센터 페이지 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
16 | R-402 | 고객센터/공지사항 목록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
17 | R-403 | 고객센터/공지사항 보기 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
18 | R-404 | 고객센터/자주묻는 질문 목록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
19 | R-405 | 고객센터/자주묻는 질문 보기 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
20 | R-406 | 고객센터/문의하기 목록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
21 | R-407 | 고객센터/문의하기 보기 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
22 | R-408 | 고객센터/문의하기 쓰기 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
No | ID | 요구사항 | 유형 | 우선순위 | 규모 | 수용여부
23 | R-501 | 관리자/메인 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
24 | R-502 | 관리자/상품등록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
25 | R-503 | 관리자/상품목록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
26 | R-504 | 관리자/고객센터/공지사항 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
27 | R-505 | 관리자/고객센터/자주묻는질문 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
28 | R-506 | 관리자/고객센터/문의하기 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y
2. 요구사항 분석

## Slide 13
Content
프로젝트 개발 계획수립
WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 산출물
1 | 기획 |  |  |  |  | 
1.1 | 요구사항 분석 | 김철학 | In progress | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 요구사항 정의서
1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 김철학 | Completed | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 
2 | 설계 |  |  |  |  | 
2.1 | DB 설계 및 구현 | 김철학, 박가영 | Completed | 2022-12-05 | 2022-12-07 | ERD, 테이블 명세서
2.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 김철학 | Completed | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 스토리보드 v1.0
3 | 화면구현 |  |  |  |  | 
3.1 | 메인 화면구현 | 하선주 | Completed |  |  | HTML/CSS, JS
3.2 | 회원 화면구현 | 김동민 | Completed | 2022-12-06 | 2022-12-08 | HTML/CSS, JS
3.3 | 상품 화면구현 | 박가영 | Completed | 2022-12-06 | 2022-12-07 | HTML/CSS, JS
3.4 | 고객센터 화면구현 | 하선주 | Completed |  |  | HTML/CSS, JS
3.5 | 관리자 화면구현 | 하선주 | Completed |  |  | HTML/CSS, JS
4 | 기능구현 |  |  |  |  | 
4.1 | 메인 기능 |  | In progress |  |  | Java, JSP
4.2.1 | 회원 로그인 기능구현 | 김동민 | Completed | 2022-12-13 | 2022-12-17 | Java, JSP
4.2.2 | 회원 약관 기능구현 | 김동민 | Completed | 2022-12-13 | 2022-12-15 | Java, JSP
4.2.3 | 회원 일반 회원가입 기능구현 | 김동민 | Completed | 2022-12-13 | 2022-12-15 | Java, JSP
4.2.4 | 회원 판매자 회원가입 기능구현 | 김동민 | Completed | 2022-12-13 | 2022-12-15 | Java, JSP
4.3.1 | 상품 목록 기능구현 | 박가영 | Completed | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Java, JSP
4.3.2 | 상품 보기 기능구현 | 박가영 | Completed | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Java, JSP
4.3.3 | 상품 장바구니 기능구현 | 박가영 | Completed | 2022-12-14 | 2022-12-16 | Java, JSP
4.3.4 | 상품 주문하기 기능구현 | 박가영 | Completed | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Java, JSP
4.3.5 | 상품 주문완료 기능구현 | 박가영 | Completed | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Java, JSP
4.4.1 | 관리자 상품현황 기능구현 | 김동민 | Completed | 2022-12-19 | 2022-12-21 | Java, JSP
4.4.2 | 관리자 상품등록 기능구현 | 박가영, 하선주 | Completed | 2022-12-08 | 2022-12-10 | Java, JSP
4.4.3 | 관리자 고객센터 공지사항 기능구현 | 하선주 | Completed |  |  | Java, JSP
4.4.4 | 관리자 고객센터 자주묻는질문 구현 | 하선주 | Completed |  |  | Java, JSP
4.4.5 | 관리자 고객센터 문의하기 기능구현 | 하선주 | Completed |  |  | Java, JSP
3. 작업분류체계(WBS)

## Slide 14
프로젝트
작업내역
04

## Slide 15
1. 정보구조(IA)
Content
프로젝트 작업내역
Kmarket
회원
로그인
약관
상품
상품목록
회원가입
상품보기
장바구니
주문하기
주문완료
고객센터
메인
공지사항
목록
보기
자주묻는질문
목록
보기
문의하기
목록
보기
쓰기
메인

## Slide 16
2. ERD
Content
프로젝트 작업내역

## Slide 17
3. 클래스 목록
Content
프로젝트 작업내역
controller
IndexController.java : 메인페이지 컨트롤러
controller.product
DeleteCartController.java : 상품 장바구니 삭제 컨트롤러
ProductCartController.java : 상품 장바구니 컨트롤러
ProductCompleteController.java : 상품 주문완료 컨트롤러
ProductListController.java : 상품 목록 컨트롤러
ProductOrderController.java : 상품 주문하기 컨트롤러
ProductSort1.java : 상품 목록 판매높은순 컨트롤러
ProductSort2.java : 상품 목록 낮은가격순 컨트롤러
ProductSort3.java : 상품 목록 높은가격순 컨트롤러
ProductSort4.java : 상품 목록 평점높은순 컨트롤러
ProductSort5.java : 상품 목록 리뷰많은순 컨트롤러
ProductSort6.java : 상품 목록 최신순 컨트롤러
ProductViewController.java : 상품 상세보기 컨트롤러
Unit.java : 상품 주문번호 생성 클래스

## Slide 18
3. 클래스 목록
Content
프로젝트 작업내역
controller.member
CheckUidController.java - 아이디 중복 검사 컨트롤러
controller.cs
JoinController.java - 회원가입 선택 화면 컨트롤러
LoginController.java - 로그인 컨트롤러
LogoutController.java - 로그아웃 컨트롤러
RegisterController.java - 회원가입 컨트롤러
RegisterSellerController.java - 판매자 회원가입 컨트롤러
SignupController.java - 약관 컨트롤러
SignupSellerController.java - 판매자 약관 컨트롤러
IndexController.java – cs 메인페이지 컨트롤러
controller.cs.faq
ListController.java – faq목록 컨트롤러
ViewController.java – faq 내용 컨트롤러

## Slide 19
3. 클래스 목록
Content
프로젝트 작업내역
controller.cs.notice
ListController.java – notice 목록 컨트롤러
controller.cs.qna
ViewController.java - notice 내용 컨트롤러
ListController.java – qna 목록 컨트롤러
controller.admin
AdminDeleteProdController.java – 관리목록 상품 삭제 컨트롤러
AdminIndexController.java – 관리 메인페이지 컨트롤러
ViewController.java – qna 내용 컨트롤러
WriterController.java – qna 작성 컨트롤러
AdminProductListController.java - 상품관리목록 컨트롤러
LoadCate2Controller.java
ProdRegisterController.java

## Slide 20
3. 클래스 목록
Content
프로젝트 작업내역
controller.admin.cs.faq
ListController.java – admin faq 목록 컨트롤러
controller.admin.cs.notice
ViewController.java - admin faq 내용 컨트롤러
ListController.java – admin notice 목록 컨트롤러
ModifyController.java - admin faq 수정 컨트롤러
WriteController.java – admin faq 작성 컨트롤러
DeleteController.java - admin faq 삭제 컨트롤러
DeleteController.java - admin notice 삭제 컨트롤러
ViewController.java - admin notice 내용 컨트롤러
WriteController.java – admin notice 작성 컨트롤러
ModifyController.java - admin notice 수정 컨트롤러
controller.admin.cs.notice
DeleteController.java - admin qna 삭제 컨트롤러
ListController.java - admin qna 목록 컨트롤러
ReplyController.java - admin qna 답변 컨트롤러
ViewController.java – admin 붐 내용 컨트롤러

## Slide 21
3. 클래스 목록
Content
프로젝트 작업내역
DAO
AdminDAO.java
BoardDAO.java
ProductDAO.java
MemberDAO.java
MainDAO.java
VO
BoardVO.java
MemberVO.java
ProductVO.java
OrderVO.java
CateVO.java
CartVO.java
TermsVO.java
Service
AdminService.java
BoardService.java
ProductService.java
MemberService.java
MainService.java
DB
BoardSql.java
MemberSql.java
ProductSql.java
AdminSql.java
MainSql.java
DBCP.java
DBHelper.java

## Slide 22
4. View목록
Content
프로젝트 작업내역
Admin
Product
Cs
Faq
Notice
list.jsp
관리상품목록 화면
register.jsp
상품판매등록 화면
list.jsp
ad.notice 목록화면
list.jsp
ad.faq 목록화면
modify.jsp
ad.faq 수정화면
modify.jsp
ad.notice 수정화면
view.jsp
ad.notice 내용화면
write.jsp
ad.notice 작성화면
view.jsp
ad.faq 내용화면
write.jsp
ad.faq 작성화면
index.jsp admin 메인화면

## Slide 23
4. View목록
Content
프로젝트 작업내역
cs
notice
qna
List.jsp
faq 목록 화면
view.jsp
faq 내용 화면
list.jsp
qna 목록화면
view.jsp
qna 내용화면
write.jsp
qna 작성화면
index.jsp
cs메인화면
faq
list.jsp
notice 목록화면
view.jsp
notice 내용화면

## Slide 24
4. View목록
Content
프로젝트 작업내역
member
join.jsp
회원가입 유형 선택
register.jsp
회원가입 화면
registerSeller.jsp
판매자 회원가입
login.jsp
로그인 화면
signup.jsp
약관 화면
signupSeller.jsp
판매자 약관 화면

## Slide 25
4. View목록
Content
프로젝트 작업내역
product
list.jsp
상품 목록화면
complete.jsp
주문완료 화면
order.jsp
주문 화면
cart.jsp
장바구니 화면
view.jsp
상품 상세 화면
index.jsp
Kmarket 메인화면